附件2

安化县2022年老旧小区重点民生项目进展情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **小区名称** | **计划投资** | **累计完成投资** | **工程进展** |
| 1 | 柳溪东路老旧小区 | 240 | 240 | 项目已完工 |
| 2 | 解放路北老旧小区（供销社） | 250 | 240 | 总体工程进度超过90% |
| 3 | 解放路北老政府大院老旧小区 | 572 | 572 | 项目已完工 |
| 4 | 泥埠桥老旧小区（幸福里） | 624 | 624 | 项目已完工 |
| 5 | 湾竹塘西老旧小区（建筑公司） | 278 | 230 | 总体工程进度超过60% |
| 6 | 湾竹塘西木材老旧小区 | 1242 | 1242 | 项目已完工 |
| 7 | 湾竹塘东老旧小区（肉食站） | 556 | 520 | 总体工程进度超过60% |
| 8 | 东酉老旧小区 | 432 | 432 | 项目已完工 |